Grupo 1 - Reunión 1
Fecha: 04 de noviembre 2022			Hora: 11:00
Asistentes: Leire Gorricho y Gaizka Seco

Objetivos de la semana anterior
Objetivo		% cumplimiento	Qué falta	Responsable
Objetivo 1 → Ventanas		100%		Leire
Objetivo 2 → CRUD clientes		100%		Leire
Objetivo 3 → CRUD visitas		100%		Gaizka
Objetivo 4 → Metadatos		100%		Gaizka

Objetivos para la semana que viene
Objetivo		Tiempo estimado	Dependencia de	Responsable
Objetivo 1	Guardar datos login	1/2h		Gaizka
Objetivo 2	Ver listado de clientes de una visita	1h y media		Gaizka
Objetivo 3	Ver listado de visitas de un empleado	1h		Gaizka
Objetivo 4	Ver listado de visitas de un cliente	1h		Leire
Objetivo 5	Documentación	1h y media-2h		Leire
Objetivo 6	Realizar comprobaciones de errores y de que va todo bien	3h	De que todo lo anterior esté terminado	Gaizka y Leire

Posibles mejoras detectadas
Posible mejora				Responsable
Posible mejora 1
Posible mejora 2
...