Grupo 1 - Reunión 1
Fecha: 24 de octubre 2022			Hora: 20:10
Asistentes: Leire Gorricho y Gaizka Seco

Objetivos de la semana anterior
Objetivo		% cumplimiento	Qué falta	Responsable
Objetivo 1 → Modelo entidad/relación		100%		Leire
Objetivo 2 → Menú principal		100%		Gaizka
…

Objetivos para la semana que viene
Objetivo		Tiempo estimado	Dependencia de	Responsable
Objetivo 1	CRUD empleados	5h		Gaizka
Objetivo 2	Base de datos y conexión Agencia1 en MySQL	2h		Leire
Objetivo 3	Bases de dato y conexiones Agencia2 en H2	2h		Leire

Posibles mejoras detectadas
Posible mejora				Responsable
Posible mejora 1
Posible mejora 2
...