Grupo 1 - Reunión 1
Fecha: 31 de octubre 2022			Hora: 11:00
Asistentes: Leire Gorricho y Gaizka Seco

Objetivos de la semana anterior
Objetivo		% cumplimiento	Qué falta	Responsable
Objetivo 1 → CRUD empleados		100%		Gaizka
Objetivo 2 → BD y conexión Agencia1 con MySQL		100%		Leire
Objetivo 2 → BD y conexión Agencia1 con MySQL		100%		Leire

Objetivos para la semana que viene
Objetivo		Tiempo estimado	Dependencia de	Responsable
Objetivo 1	Ventanas	15 mins por ventana = 7h		Leire
Objetivo 2	CRUD clientes	3h		Leire
Objetivo 3	CRUD visitas y apuntar cliente a visita	6h		Gaizka
Objetivo 4	Metadatos	1h y media		Gaizka
Objetivo 5

Posibles mejoras detectadas
Posible mejora				Responsable
Posible mejora 1
Posible mejora 2
...